ДОГОВОР № 02/2025

на оказание услуг по разработке программного обеспечения

г. Усть-Каменогорск                                                                          «04» января 2026 г.

ТОО «ЭМИЛЬ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора, Аберле Анны Эрвиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

ИП SHORA, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, №, дата выдачи, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по разработке корпоративной обучающей платформы (LMS) для компании «Эмиль» (далее - «Система»).

1.2. Детальное описание функционала Системы указано в Приложении №1 к настоящему Договору (Техническое задание/Коммерческое предложение).

1.3. После регистрации ИП ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется уведомить ЗАКАЗЧИКА и переоформить настоящий Договор с сохранением всех условий и обязательств.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: 3 258 000 (три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) тенге.

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

2.2.1. Предоплата в размере 10% от общей суммы - 325 800 (триста двадцать пять тысяч восемьсот) тенге - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2.2. Второй платеж в размере 40% - 1 303 200 (один миллион триста три тысячи двести) тенге - после завершения разработки базовых модулей (модули 1-9) и подписания Акта приёма-передачи промежуточных работ.

2.2.3. Третий платеж в размере 40% - 1 303 200 (один миллион триста три тысячи двести) тенге - после завершения разработки дополнительных модулей (модули 10-17).

2.2.4. Окончательный расчет в размере 10% - 325 800 (триста двадцать пять тысяч восемьсот) - после сдачи всех работ, развертывания Системы и подписания финального Акта приёма-передачи выполненных работ.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 14 Договора.

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Общий срок выполнения работ составляет 131 (сто тридцать один) рабочий день с момента внесения предоплаты.

3.2. Сроки выполнения отдельных модулей указаны в Коммерческом предложении.

3.3. Срок разработки может быть продлен по согласованию Сторон в следующих случаях:

- Задержка предоставления необходимых материалов и доступов со стороны ЗАКАЗЧИКА;

- Изменение требований к функционалу Системы;

- Технические ограничения инфраструктуры ЗАКАЗЧИКА;

- Форс-мажорные обстоятельства.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

4.1.1. Выполнить работы по разработке Системы в соответствии с Коммерческим предложением и в установленные сроки.

4.1.2. Обеспечить качество разработки и соответствие Системы заявленным характеристикам.

4.1.3. Провести установку и настройку Системы на сервере ЗАКАЗЧИКА после оплаты работ по Модулю 18 "Развертывание, документация и гарантия".

4.1.4. Предоставить техническую документацию и инструкции по использованию Системы после оплаты работ по Модулю 18.

4.1.5. Провести обучение администраторов ЗАКАЗЧИКА работе с Системой после оплаты работ по Модулю 18. Обучение проводится в течение месяца с момента завершения проекта и подписания финального Акта приёма-передачи.

4.1.6. Предоставить гарантийную поддержку в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания финального Акта приёма-передачи.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.2.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Договора.

4.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую информацию, материалы и доступы для выполнения работ.

4.2.3. Предоставить доступ к корпоративной инфраструктуре (Active Directory, сервер для развертывания) в согласованные сроки.

4.2.4. Назначить ответственное лицо для координации работ и оперативной связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

4.2.5. Принять выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ о готовности.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление о готовности к сдаче работ.

5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 7 (семи) рабочих дней проводит проверку и тестирование Системы.

5.3. При отсутствии замечаний Стороны подписывают Акт приёма-передачи выполненных работ.

5.4. При наличии замечаний ЗАКАЗЧИК направляет мотивированный отказ с указанием недостатков.

5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего процедура приемки повторяется.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:

6.1.1. Работоспособность Системы в соответствии с Коммерческим предложением.

6.1.2. Устранение выявленных ошибок и недостатков в течение гарантийного периода (3 месяца).

6.1.3. Соблюдение требований безопасности и защиты данных.

6.2. Гарантия не распространяется на случаи:

- Неправильной эксплуатации Системы ЗАКАЗЧИКОМ;

- Внесения изменений в код Системы третьими лицами;

- Воздействия вредоносного ПО;

- Технических проблем на стороне ЗАКАЗЧИКА.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Исключительные права на разработанное программное обеспечение переходят к ЗАКАЗЧИКУ после полной оплаты по настоящему Договору.

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе использовать информацию о факте выполнения проекта в портфолио без раскрытия конфиденциальной информации ЗАКАЗЧИКА.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора.

8.2. Конфиденциальной информацией считается любая информация, касающаяся бизнес-процессов, технических решений и данных Сторон.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение сроков оплаты ЗАКАЗЧИК уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9.3. Общая сумма неустойки не может превышать 10% от стоимости Договора.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая, но не ограничиваясь: - стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары); - военные действия, террористические акты, массовые беспорядки; - введение чрезвычайного положения; - забастовки общенационального или регионального масштаба; - издание актов государственных органов, делающих невозможным исполнение обязательств по Договору; - эпидемии, пандемии и введенные в связи с ними ограничения.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

10.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченными государственными органами или Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

10.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 60 (шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные работы.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров.

11.2. При невозможности достижения согласия споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

12.3. При одностороннем расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, оплаченная предоплата не возвращается, а фактически выполненные работы оплачиваются дополнительно.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор заключается в электронной форме и имеет юридическую силу с момента получения Сторонами подписанных скан-копий (PDF) по электронной почте.

13.2. Стороны признают юридическую силу за электронными копиями Договора с собственноручными подписями, направленными по электронной почте, до момента обмена оригиналами (при необходимости).

13.3. Коммерческое предложение от «01» декабря 2025 г. является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно (включая электронную переписку) и подписываются обеими Сторонами.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «ЭМИЛЬ» 070019, Республика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск ул. Протозанова, дом 5. БИН 920740000561 АО «Банк ЦентрКредит» ИИК KZ538562203146899604 – в тенге БИК KCJBKZKX e-mail direktor@аmil.kz Тел. 8-(7232)602119 Директор ________________ Аберле А.Э. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору№ 01/2025

на оказание услуг по разработке программного обеспечения от 08.12.2025г.

|  | Разработка корпоративной обучающей платформы (LMS) для компании «Эмиль» Коммерческое предложение на оказание услуг по разработке сайта Shora Inc. |
| --- | --- |

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ  (сроки указаны в рабочих днях)

| № | Наименование модуля | Срок (дни) | Стоимость (₸) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация и управление пользователями | 12 | 288 000 |
| 2 | Интеграция с Active Directory (SSO) | 12 | 320 000 |
| 3 | Управление учебными материалами | 10 | 240 000 |
| 4 | Траектории обучения | 5 | 120 000 |
| 5 | Тестирование и оценка | 9 | 216 000 |
| 6 | Назначение и отслеживание обучения | 7 | 168 000 |
| 7 | Сертификаты | 5 | 120 000 |
| 8 | Отчётность и аналитика | 10 | 250 000 |
| 9 | Корпоративная база знаний | 4 | 96 000 |
| 10 | Портал сотрудника | 10 | 240 000 |
| 11 | Оценка 360 | 8 | 192 000 |
| 12 | Адаптивный веб-интерфейс | 6 | 144 000 |
| 13 | Безопасность и защита | 5 | 120 000 |
| 14 | Настройки системы | 3 | 72 000 |
| 15 | Лента новостей | 4 | 96 000 |
| 16 | Пульс-опросы | 6 | 144 000 |
| 17 | Геймификация и награды | 7 | 240 000 |
| 18 | Развертывание, документация и гарантия | 8 | 192 000 |
| ИТОГО: |  | 131 | 3 258 000 |

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ПО МОДУЛЯМ

МОДУЛЬ 1: АВТОРИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Функционал:

1. Авторизация и регистрация

• Собственная система авторизации (логин/пароль)

• Восстановление пароля по email

• Смена пароля

• Защита от брутфорса

• Шифрование паролей (bcrypt/argon2)

2. Управление пользователями

• Создание/редактирование/удаление пользователей

• Личный профиль пользователя

• Массовые операции с пользователями

3. Организационная структура

• Подразделения

• Должности

• Группы пользователей

• Списки пользователей с фильтрацией

4. Система ролей и прав доступа (4 роли)

1. Обучающийся (Сотрудник) - базовый доступ к назначенным курсам, просмотр личных результатов и сертификатов

2. Автор курсов (Менеджер HR отдела) - создание и редактирование материалов, назначение курсов сотрудникам подразделения, доступ к отчётам всех подразделений

3. Администратор подразделения (Руководитель отдела) - управление обучением в своем отделе, просмотр отчётов только по своему подразделению

4. Администратор аккаунта (Главный администратор) - полный доступ ко всей системе, управление настройками, интеграциями, всеми пользователями и отчётами

МОДУЛЬ 2: ИНТЕГРАЦИЯ С ACTIVE DIRECTORY (SSO)

12 рабочих дней (зависит от доступности IT-службы заказчика)

Функционал:

### 1. Подключение к Active Directory

- Настройка связи с корпоративным AD (Microsoft Active Directory)

- Поддержка единого домена компании

### 2. Единая авторизация (SSO)

- Single Sign-On (SSO) для всех сотрудников

- Пользователи используют корпоративные логины и пароли

- Вход в систему без повторной регистрации

### 3. Синхронизация пользователей

- Автоматическое обновление данных сотрудников из AD

- Импорт и обновление профилей пользователей:

  - ФИО

  - Email

  - Подразделение

  - Должность

- Массовое обновление новых сотрудников и изменений

### 4. Роли и права доступа через AD

- Настройка прав и ролей на основе групп AD

- Автоматическое назначение ролей:

  - Сотрудник

  - Менеджер

  - Администратор подразделения

  - Главный администратор

- Обновление ролей при изменении групп в AD

### 5. Безопасность

- Шифрование данных

- Логирование входов

МОДУЛЬ 3: УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Функционал:

1. Типы контента

• Курсы (структурированные программы)

• Видео (MP4)

• Документы (PDF, DOCX, PPT/PPTX, XLS)

• Аудио (MP3, WAV)

• Презентации

• Изображения (JPG, PNG)

• Ссылки на внешние ресурсы

2. Организация контента

• Библиотека курсов

• Структура курса (разделы, уроки)

• Фильтры: "Избранное", "Доступные мне"

• Корзина (удалённые материалы)

• Поиск по названию

• Массовые операции

• Предпросмотр материалов

3. Редактор курса

• Создание структуры курса

• Добавление разделов и уроков

• Настройка обложки курса

• Описание и метаданные

• Настройка условий завершения

МОДУЛЬ 4: ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Функционал:

1. Создание траекторий обучения (наборы курсов)

2. Режимы прохождения

• Произвольно (все курсы доступны сразу)

• По дням (курс открывается в указанную дату)

3. Настройка сроков для каждого курса

4. Относительные даты

МОДУЛЬ 5: ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА

Функционал:

1. Конструктор тестов

• Множественный выбор

• Один правильный ответ

• Верно/Неверно

• Текстовый ответ

• Рандомизация вопросов и ответов

2. Настройки тестирования

• Проходной балл

• Ограничение по времени

• Количество попыток

• Автоматическая проверка

3. Результаты тестирования

• Просмотр результатов администратором

• Просмотр результатов группы/подразделения

• Личные результаты пользователя

• История попыток

• Детализация по вопросам

• Анализ проблемных зон (вопросы с наибольшим количеством ошибок)

МОДУЛЬ 6: НАЗНАЧЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Функционал:

1. Назначение курсов

• Назначение отдельным пользователям

• Назначение группам (пофамильно, по должностям, по подразделениям)

• Массовое назначение

2. Управление сроками

• До определённой даты

• На определённый срок (X дней)

• Без срока

3. Статусы прохождения

• Не начат

• В процессе

• Завершён

• Просрочен

4. Отслеживание прогресса

• Процент прохождения курса

• Время обучения

• Статус по каждому уроку

• Общий прогресс пользователя

МОДУЛЬ 7: СЕРТИФИКАТЫ

Функционал:

1. Автоматическая выдача сертификатов

2. Конструктор шаблонов сертификатов

• ФИО сотрудника

• Название курса, Дата завершения

• Подпись/печать (загрузка изображения)

• Брендинг компании

3. Генерация сертификата в PDF

4. Скачивание сертификата

5. История сертификатов

6. Хранилище сертификатов в профиле

МОДУЛЬ 8: ОТЧЁТНОСТЬ И АНАЛИТИКА

Функционал:

1. Отчёт по пользователям

• ФИО, email, подразделение

• Назначенные курсы

• Пройденные курсы

• Прогресс (%)

• Статус обучения

• Время обучения

2. Отчёт по курсам:

• Название курса

• Количество назначений

• Количество завершивших

• Средний балл

• Процент прохождения

• Проблемные зоны (анализ вопросов с наибольшим количеством ошибок)

3. Дашборд администратора

• Общая статистика по компании

• Графики и диаграммы

• Динамика обучения

4. Дашборд руководителя подразделения

• Статистика по отделу

• Прогресс сотрудников

5. Экспорт отчётов

• Excel (XLSX)

• CSV

6. Планировщик и автоматическая выгрузка отчётов

  Настройка расписания выгрузок (ежедневно / еженедельно / ежемесячно)

  Автоматическое формирование отчётов по пользователям и курсам

  Отправка отчётов в хранилище и вывод в Dashboard

  Возможность выбора формата выгрузки (XLSX, CSV)

  Хранение архива автоматически сформированных отчётов

МОДУЛЬ 9: КОРПОРАТИВНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ

Функционал:

1. Отдельный раздел "База знаний"

2. Категории и подкатегории

3. Теги для материалов

4. Загрузка документов и инструкций

5. Поиск по базе знаний

МОДУЛЬ 10: ПОРТАЛ СОТРУДНИКА

Функционал:

1. Главная страница

• Персональное приветствие

• Назначенные курсы

• Прогресс обучения (визуализация)

• Лента новостей

• Пульс-опросы (быстрые опросы/голосования)

• Баннеры и объявления

2. Разделы портала

• Мои курсы (назначенные и в процессе)

• Каталог курсов (самозапись на доступные курсы)

• Мои результаты (завершённые курсы, сертификаты)

• Профиль (личные данные, смена пароля)

3. Функционал обучения

• Просмотр видео

• Чтение документов

• Прохождение тестов

• Отметки о завершении уроков

МОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА 360

Функционал:

1. Создание опросов 360 градусов

2. Настройка компетенций для оценки

3. Назначение оценщиков (руководитель, коллеги, подчинённые, самооценка)

4. Анонимность оценок

5. Шкалы оценки

6. Автоматический расчёт средних значений

7. Визуализация результатов (диаграммы)

8. Отчёты по оценке 360

9. История оценок

МОДУЛЬ 12: АДАПТИВНЫЙ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Функционал:

1. Адаптивный дизайн для всех устройств (responsive design)

2. Оптимизация для десктопа, планшетов, смартфонов

3. Адаптивное меню и навигация

4. Touch-friendly интерфейс

5. Адаптивный видеоплеер для мобильных

6. Оптимизация загрузки материалов

7. Поддержка браузеров

• Chrome (последние 2 версии)

• Firefox (последние 2 версии)

• Safari (последние 2 версии)

• Edge (последние 2 версии)

• Мобильные браузеры (iOS Safari, Chrome Mobile)

МОДУЛЬ 13: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Функционал:

1. Шифрование паролей (bcrypt/argon2)

2. HTTPS-соединение (SSL-сертификат)

3. Защита от SQL-инъекций

4. Защита от XSS-атак

5. Защита от CSRF-атак

6. Защита от брутфорса (лимит попыток входа)

7. Защита от копирования контента

8. Логирование действий пользователей

МОДУЛЬ 14: НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Функционал:

1. Настройка главной страницы (дизайн, баннеры)

2. Управление баннерами и объявлениями

3. Массовые операции с пользователями и курсами

4. Управление новостной лентой

МОДУЛЬ 15: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Функционал:

1. Создание/редактирование/удаление новостей

2. Текст с форматированием

3. Загрузка изображения-обложки

4. Категории для группировки

5. Таргетирование по подразделениям

6. Отложенная публикация

7. Закрепление важных новостей

МОДУЛЬ 16: ПУЛЬС-ОПРОСЫ

Функционал:

1. Создание опросов

• Конструктор быстрых опросов

• Библиотека шаблонов вопросов

• Настройка длительности опроса

2. Типы вопросов

• Один вариант ответа

• Множественный выбор

• Шкала оценки (1-5, 1-10)

• Текстовый ответ

• NPS (оценка лояльности)

• Смайлики (эмоциональная оценка)

3.Таргетирование

• Вся компания / подразделения / группы

• Анонимные или именные опросы

4. Аналитика

• Результаты в реальном времени

• Процент прохождения

• Графики и диаграммы

• Сравнение между подразделениями

• Экспорт в Excel, CSV, PDF

МОДУЛЬ 17: ГЕЙМИФИКАЦИЯ И НАГРАДЫ

Функционал:

- Админская панель:

  - Загрузка иконок для бейджей

  - Создание, редактирование и удаление бейджей

  - Настройка, сколько очков нужно для получения каждого бейджа

- Учитель:

  - Назначает иконки за прохождение тестов и определённые баллы

- Пользователь:

  - Видит свой бейдж и иконки в профиле

  - Прогресс-бар с текущими очками и следующим бейджем

МОДУЛЬ 18: РАЗВЕРТЫВАНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

Функционал:

1. Установка и настройка системы на сервере заказчика

2. Разработка полной технической документации

3. Создание инструкций для администраторов и пользователей

4. Обучение администраторов работе с системой

5. Финальное тестирование всех модулей

6. Гарантийная поддержка 3 месяца с исправлением ошибок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность:

• Поддержка до 10000 одновременных пользователей

• Время загрузки страницы менее 3 секунд

• Хранилище: минимум 100 ГБ (расширяемое)

Технологии:

• Backend: Node.js

• Frontend: React.js

• База данных: PostgreSQL / MicrosoftSQL

• Хранилище файлов: локальное

• Защита: SSL, bcrypt, CORS, CSRF-токены

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «ЭМИЛЬ» 070019, Республика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск ул. Протозанова, дом 5. БИН 920740000561 АО «Банк ЦентрКредит» ИИК KZ538562203146899604 – в тенге БИК KCJBKZKX e-mail direktor@аmil.kz Тел. 8-(7232)602119 Директор ________________ Аберле А.Э. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП SHORA 071400, Республика Казахстан, Абайская область, г. Семей 2-Школьный, 10. БИН/ИИН 060914501109 АО «Kaspi Bank» ИИК KZ38722S000050309469 – в тенге БИК CASPKZKA email shora.inc@outlook.com Тел. 8-(706)-705-7866 Директор _____________________ Байсеитов Е.Б. |
| --- | --- |

.